**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2020/10/9

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 20 | 项目名称 | 时间管理APP |
| 迭代名称 | 第一次迭代-界面原型迭代 | 实际起止日期 | 9/15-10/8 |
| 任务达成情况：  迭代计划制定完成  Kotlin学习完成，开发环境配置完成  需求分析及讨论完成并制定好与之相关的功能规划  vison文档、软件需求规约完成  APP界面雏形设计完成  Use-case模型设计完毕 | | | |
| 评审/测试的结果：  Use-case模型设计规范、合理  需求分析合理但在功能设计上缺乏创新  UI原型美观上还有提高空间  vison文档设计合理但存在问题 | | | |
| 问题、变更和返工：  vison文档关键的涉众/用户需要分析过于简单。对于产品的质量范围描述需要更加细致，需要后续进行更详细的描述  功能设计缺乏创新，需要变更及后续提升  APP界面可以提升美观，后续做了变更，使之更加美观 | | | |
| 经验和教训：  对于需求/涉众的分析需要有十分详细的描述，应该避免泛泛而谈而导致后续的开发遇到不应该有的困难。  界面设计与功能需求密不可分，在进行设计之前应该更加注重需求和功能的完善和设计，减少返工的风险。 | | | |